10月工作日报

目录：工作日报目录

上月：9月工作日报

下月：11月工作日报

# 10月31日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

refactor: 权限视图接入层重构 权限的视图接入层重构完成，不知道该不该合入develop

## 明日计划

区块文档

url初始化apiName不对则404 （/ae/ui/page/404）

引用收集

# 10月28日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

重构权限时发现user-service被实例化两次，经过@李有为排查发现是有一处引用路径多了src导致webpack打包两次，这个问题阻塞了权限重构两周

+++ import { x } from '@kunlun/user-service'

--- import  { x } from '@kunlun/user-service/src'

## 明日计划

继续权限视图引用重构

区块文档

# 10月27日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

元数据 API Name 换 ID 的前端方案换了四版

| 位置 | 格式 |
| --- | --- |
| API中间件 | _apiNameMapping_/_user/123456 |
| API中间件 | $$apiName._user$$ |
| API中间件 | $$objectApiName._user$$ |
| App Maker App User | $$objectApiName._user$$ |

## 明日计划

权限重构

字段事件权限

身份模拟iframe不显示

身份模拟无权限页面显示无结果

引用收集

# 10月26日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

ID映射有个底层更改

考虑到兼容问题，现在iD映射的结构和线上保持一致

之前的结构是 _apiNameMapping_/_user/123456

现在和线上对齐是 $$id.123.apiName._user$$

这会导致之前搭建的页面中对象/字段/事件都要重新选择

## 明日计划

mapping接口出错不能保存

字段事件权限

身份模拟iframe不显示

身份模拟无权限页面显示无结果

引用收集

# 10月25日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

在LR环境mapping接口坏掉之后，配置的对象/字段全都是没有经过映射处理的

## 明日计划

字段事件权限

身份模拟iframe不显示

身份模拟无权限页面显示无结果

引用收集

# 10月24日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

权限维护风险文档

## 明日计划

权限解析器hooks

组件接入权限解析器hooks

# 10月23日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

图表相关BUG@高健源

图表汇总设置从choice换成switch

图表只有一个聚合函数时禁用选择框

图表显示X轴数值title重复

## 明日计划

在louisyoungx_auth环境下尝试发布（确保沙箱与线上的 ID - API Name映射正确）

权限组件引用方式重构

权限维护风险文档

权限设计的Kunlun业务点（Object, Record, Action）

模块依赖关系

1.0（权限只依赖事件，在运行侧动态收集权限）

migrate最初方案（权限只依赖事件，在设计侧保存时收集一次权限）

去migrate当前方案（权限依赖页面变量/值系统/事件，在运行侧动态收集权限）

生命周期

为什么要分不同生命周期

链路：created事件收集 -> beforeMount动作收集 -> mounted监听变量更改进行重收集

运行数据流（控制链）

维护难点

依赖模块多

对事件结构强依赖（脆弱）

初始化跨越多个生命周期（难理解）

# 10月22日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

现在权限会依赖变量/值系统/事件

动态动作收集与权限请求

页面变量更改回调

权限监听页面变量触发重新收集动作

组件监听权限变更更新组件状态

## 明日计划

id包装中间件增加objectApiName信息

id包装中间件接入解析包装ID服务

apiNameMappingService支持apiName与objectApiName同时查找

排除id对权限请求结果的影响

解析URL的包装ID中间件

帮@高健源修bug

# 10月21日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

需要一个node的BFF层来统一处理api请求，不然总会有api没有走到中间件

今天发现流程domainModel结构更改导致鉴权收集出问题，测试一直在催，好急。上线前改数据结构太致命了。

## 明日计划

测一遍权限相关按钮

权限依赖项

修复批量选择按钮

设计侧和运行侧页面变量更改的回调

数据表格选中行需要更新页面变量

变量改变钩子触发权限请求

# 10月20日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

权限依赖方api变动的bug太多了，随便哪一方（uidl事件结构，流程数据结构）的改动都会影响到权限

apiName换id的中间件影响面非常大

## 明日计划

id包装中间件增加objectApiName信息

解析URL的包装ID中间件

id包装中间件接入解析包装ID服务

解析包装ID服务接入apiNameMappingService

帮@高健源修bug

# 10月19日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

发现了一个很令人费解的问题，导出 @kunlun/shared-utils/src/auth 这个目录会导致应用崩溃。猜测是因为存在 @kunlun/shared-utils 与 @kunlun/shared-api的循环引用

## 明日计划

下拉选择页面变量带上对象

解析函数类型 (string) | number => number

自动更新组件务

浏览器icon与导航组件icon同步（先不做）

当Nav和Tabs下所有组件都没有权限则裁掉

保存预览时appId没有解析掉（去预览里把appId去掉）

监听变量值变化，同时更新权限（查看线上实现）

# 10月18日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

修了两个编码习惯造成的bug

在做异常判断的时候对number类型做了取两次非判断，但由于js特性导致对0的判断是false，其他数字是true，造成了数组第一项的处理被异常处理跳过

在返回class内部容器（Object/Array）时没有做深拷贝导致容器内数据被外部修改

## 明日计划

重构权限收集数据结构

下拉选择页面变量带上对象

当Nav和Tabs下所有组件都没有权限则裁掉

无权限表现方式（隐藏/禁用）配置收集

无权限表现方式（隐藏/禁用）配置接入

# 10月17日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

引用变量记录的按钮没有显示的原因，经过排查是@洪科伟的事件里没有带上recordId

开发api-name与id映射插件的时候发现接口需要做的包装非常多，于是改到思路一，成功解决元数据 API Name 转 ID 映射关系前端实现方案

## 明日计划

排查引用变量记录的按钮为什么没有显示（对比线上接口）

下拉选择页面变量带上对象

当Nav和Tabs下所有组件都没有权限则裁掉

重构权限收集数据结构

# 10月14日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

终于把API Name换ID落实掉了

元数据 API Name 转 ID 映射关系接口需求文档

元数据 API Name 转 ID 映射关系接口方案评估

元数据 API Name 转 ID 映射关系前端实现方案

元数据 API Name 转 ID 映射关系前端接入

## 明日计划

生命周期service优化init和dispose逻辑

api增加请求类型配置

aok中间件-apiName替换id

重构数据展示组件权限获取方式

当Nav和Tabs下所有子页没没有权限则裁掉

# 10月13日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

PageList接口返回的page_confs错误，需要和@陈多对一下

当前表现是每一个页面的page_confs里都会返回所有页面的customize配置

预期表现是只返回当前页面的配置

## 明日计划

生命周期service优化init和dispose逻辑

# 10月12日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

id换apiName这个阻塞上线的功能风险很大，我们周一和晓峰，嘉松，后端都讨论过要让后端实现一个返回所有id和apiName映射的接口，但是现在据我了解后端还没确定由谁来做，开发任务还没落实下去。

通过中午「元数据 API Name 转 ID 映射关系接口需求文档 」和下午「元数据 API Name 转 ID 映射关系接口方案评估 」两个会议把这个风险落实下去了

需要跟进一下身份模拟失效和列表组件data数据请求错误问题的问题。最后结论是@吴磊模拟了一个有管理员权限的用户（相当于没模拟）。

## 明日计划

下午跟进一下apiName和id替换的接口@陈多

跟进一下uidl.action与事件丢失问题@洪科伟

PageCustomizeService接入安排

ID替换API Name前端BFF层实现方案（和@徐人杰对下）

# 10月11日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

| UAT环境发布应用会显示外部用户不允许发布，导致无法在发布后环境测试模拟用户按钮是否隐藏 |  |
| --- | --- |

排查测试在群里提的权限问题发现是按钮事件全部没有保存，设置完就消失了

排查所有api调用，评估去除objectId的影响面 排查所有api调用，评估去除id的影响面

## 明日计划

和后端对一下 objectId, recordId, fieldId, appId, sourceId, actionId 这些id里面会对上线造成影响的有哪些

确定一下后端有没有把apiName转换成objectId的接口

# 10月10日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

引用收集推迟

全局功能需要后端支持「2-引用收集」的问题，目前看方案是有问题的，暂时没有找到一个好的方案能支持长期迭代，暂时推迟。

当前问题：不同环境中 objectId 会变化，前端按组件如果按结构遍历生成依赖 map，其中 field / record / action 都会深度耦合组件，需要去组件schema里面捞数据，工作量太大而且和平台耦合，无法长期维护，和自定义组件也不兼容。

ObjectId等id换成ApiName

由于引用收集推迟，因此该功能不依赖引用收集，现有两种方案替代（两种同时推进）

后端动态查询，接口返回dataset / object / field / record / action所有apiName和objectId的映射关系

后端把namespaces下所有object数据都丢给前端，由前端做解析

| 昨晚出现的list接口500问题在早上好了一下之后中午再次出现 经过和后端同学一起排查发现是因为gateway一个hotfix修改了前端模版 |  |
| --- | --- |

## 明日计划

和@陈多对一下getPageList没有返回page_conf

和@徐人杰对一下id替换apiName

# 10月9日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

只完成了草稿 UIPaaS Tech H2（草稿） ，需要和词伟再详细对下

配置传入变量的流程的按钮，runtime时不显示问题涉及2-3个bug，正在排查

[该类型的内容暂不支持下载]

action-container组件侧@艾城在看。按钮组接收到的children中key为null。

record-detail组件侧@禹慧慧在看。记录详情顶部按钮事件触发会报错（动作：流程｜编辑｜关联记录）。这个可能会造成后端返回的权限data为null。

后端接口authorizedActionsV2接口返回的权限data为null，后端同学在看，可能是1，2问题造成，已经把log发给后端查了。

经过后端同学排查，记录相关的操作都需要带上recordSetting并把数据放在actionsWithMultiRecord参数中，初步修复 feat: 构造记录action权限请求

## 明日计划

和后端对一下进度kunlun builder 全局功能待办

修复配置传入变量的流程的按钮，runtime时不显示

排查所有api调用，评估去除objectId的影响面

当Nav和Tabs下所有组件都没有权限则裁掉

# 10月8日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

kunlun builder 全局功能待办@唐词伟@唐词伟

卡点非常多，集中于后端

## 明日计划

总结权限设计不合理之处

和@陈多对一下后端进度

排查所有api调用，评估去除objectId的影响面

当Nav和Tabs下所有组件都没有权限则裁掉

# 10月X日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

## 明日计划