**8月工作日报**

目录：[工作日报目录](https://bytedance.feishu.cn/docx/X1hNdOT6OorlLYxsOWrcDAtpnNg)

上月：[7月工作日报](https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcni2rcxKWuv47GwvoMvEZHtc)

下月：[9月工作日报](https://bytedance.feishu.cn/docx/VD7pdx5BkoOGyKxSio7cGTi9npg)

**8月31日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 修复提测的下拉组件/宫格项的bug
* 矩阵表选择指标项之后添加计数方式后缀
* 选择指标返回相应表单

**8月30日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**组件设计 Checklist**

* 宫格项的标题checkbox改成switch
* 下拉选择对象默认值字体大小
* 下拉选择的布局与设计稿保持一致

**明日计划**

* 下拉选择组件修复无法获取对象数据

**8月29日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**后续计划**

* 源码下载功能实现
* 下拉框组件tip(原tooltip）不生效
* 重写树形下拉框（需要加一个白色的背景）

**8月26日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**下拉选择问题 Checklist**

* 下拉框组件tip(原tooltip）不生效
* 重写树形下拉框（需要加一个白色的背景）
* ~~数据下的指定选项的表单样式与线上对齐 -~~ [~~fix: 下拉框组件数据下的指定选项的表单样式与线上对齐~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/3894259fb218f6f6955e701659c533d19e20e23e)
* ~~通用下的搜索添加label -~~ [~~fix: 下拉组件通用下的搜索添加label~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/8d0a69db79a6b9b4cf12a2c6ccda8edbb38006ab)
* ~~把搜索改成线上异步搜索 -~~ [~~perf: 下拉框组件把搜索改成线上异步搜索~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/a9d7b19ddd8111e116305799cd4c4ad370e7596b?merge_request_iid=365)
* ~~对象默认值没有持久化，点到别处就消失~~
* ~~下拉框组件Choice Setter只能设置hover显示tip，没有小问号的tag，Choice Setter的tip背景为黑色~~
* ~~在simulator侧没有注入objectData，因此对象默认值无法正确显示~~
* ~~下拉展示方式 pulldownDisplay 加上 label -~~ [~~fix: 下拉展示方式 pulldownDisplay 加上 label~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/d5033c3cef958b7f41025c873ae08f5335981a07)
* ~~显示标题的输入框灰底白色，标题和位置 -~~ [~~chore: 显示标题的输入框灰底白色，标题和位置~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/b18d75028a5a8274ae102037068e7d515675d4df)
* ~~提示信息与标题相差4px -~~ [~~fix: 提示信息与标题相差4px~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/34157e22362700be562f9592f7dbd681d00f9d11)
* ~~富文本编辑器的选项字号 -~~ [~~perf: 富文本编辑器的选项字号~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/429a9173312d45a2b1cbe86ef93ac451a565979c?merge_request_iid=365)

**文本框问题 Checklist**

* ~~文本框组件i18n默认日语改为中文 -~~ [~~fix: 文本框组件i18n默认日语改为中文~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/dd7d9424aace3596b494cac043bb7f80d9c95273)
* ~~文本框组件鼠标hover事件 -~~ [~~feat: 文本框组件鼠标hover事件~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/61fc259c2beabd6594aeea97a602ab3a18fa2f03)
* ~~文本框设置链接🔗失效（表单飘出屏幕边界了 ） -~~ [~~fix: 文本框设置链接~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/dd96f83a7aceb30fe0b40fc7a6ba63fd9e746e20?merge_request_iid=365)~~🔗~~[~~失效~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/dd96f83a7aceb30fe0b40fc7a6ba63fd9e746e20?merge_request_iid=365)

*.adit-popup-container > div { position: fixed !important; }*

**宫格项问题 Checklist**

* ~~宫格项的标题的switch加上，输入框在右边，去掉黑色的tip -~~ [~~perf: 宫格项的标题的switch加上，输入框在右边，去掉黑色的tip~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/e57753fb2f3d5cf59e563539436c46dacf29d5a7)
* ~~宫格项去掉椭圆的图标形状 -~~ [~~chore: 宫格项去掉椭圆的图标形状~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/56af48418921f7bc23aefb7ef11464d8a587cdec)
* ~~宫格项显隐设置为上下布局 -~~ [~~perf: 宫格项显隐设置为上下布局~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/c3113ad0b71dea109b8bfa2ddb545470200564fd)
* ~~宫格项外侧容器去掉事件 -~~ [~~fix: 宫格项外侧容器去掉事件~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/2efca4fb70ca1296290a5065f19937562bdee4ea)
* ~~子宫格项上传文件改成上下布局，图标相关作为一整个分组 -~~ [~~fix: 子宫格项上传文件改成上下布局，图标相关作为一整个分组~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/cd93db8c87900b0d4f581d2fa29ce916d653c63f)
* ~~子宫格项设置图标无效 -~~ [~~fix: 子宫格项设置图标无效~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/45122004c2641c174233f16dc0c00d6044238380)
* ~~子宫格项显隐设置失效 -~~ [~~fix: 子宫格项显隐设置失效~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/aa7b70bbc3a53918d66d4af2e7bc654b5a6b4ea6)
* ~~子宫格项设置显隐设置后在runtime侧会报如下错误 -~~ [~~fix: 子宫格项设置显隐设置后在runtime侧会报如下错误~~](https://code.byted.org/nclc-platform/kunlun-builder/commit/1d3c22c74b7d9ab829d38b915683bd0037c7785e)

*FilterVisibility Error: 变量数据未定义*

*at eval (index.ts?2282:30:1)*

*at Generator.next (<anonymous>)*

*at fulfilled (index.ts:33:24)*

**8月25日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**问题 Checklist**

* ~~文本大小默认选中2级，但在右侧不显示（需要自己写snippets）~~
* 对象默认值没有持久化，点到别处就消失（需要set一下apiName）
* ~~往画布塞多个组件会崩溃~~
* ~~下拉框组件meta定义的的defaultValue在侧边栏初始化时没有注入formValues中~~
* （uncheck）下拉框组件tip(原tooltip）不生效，类型为ReactNode
* 下拉框组件Choice Setter只能设置hover显示tip，没有小问号的tag（需要自己写optionItemContent）
* 下拉框组件Choice Setter的tip背景为黑色，不能设为白色（需要自己写optionItemContent）
* ~~下拉框组件onBeforeDestroy删除钩子只能用delete快捷键触发~~
* ~~下拉框组件没有创建测试数据表单的setter~~
* ~~相同组件的formValues状态会共享~~
* 在simulator侧没有注入objectData，因此对象默认值无法正确显示（使用兜底默认值）

**明日计划**

* 下拉框组件tip(原tooltip）不生效，类型为ReactNode
* 下拉框组件Choice Setter只能设置hover显示tip，没有小问号的tag（需要自己写optionItemContent）
* 在simulator侧没有注入objectData，因此对象默认值无法正确显示（使用兜底默认值）

**8月24日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

1. 下拉框组件接入创建测试数据表单
2. 下拉框组件接入对象/选项默认值
3. 下拉框组件视图对象树状下拉展示方式开发
4. 检查Block点完成情况

* 下拉框组件meta定义的的defaultValue在侧边栏初始化时没有注入formValues中
* 下拉框组件tip(原tooltip）不生效，类型为ReactNode
* 下拉框组件Choice Setter只能设置hover显示tip，没有小问号的tag
* 下拉框组件Choice Setter的tip背景为黑色，不能设为白色
* 下拉框组件onBeforeDestroy删除钩子只能用delete快捷键触发
* 下拉框组件没有创建测试数据表单的setter
* 相同组件的formValues状态会共享

1. 制定线上kunlun功能checklist

**8月23日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 制定线上kunlun功能checklist
* 下拉框组件视图对象下拉展示方式：搜索/平铺/树状
* 下拉框组件text视图加入搜索功能
* 下拉框组件ObjectCard对象头像卡片开发
* 下拉框组件接入对象默认值setter
* 找人杰对一下报表的模版
* 对齐一下文本/宫格项的视觉稿

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月22日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

1. 制定线上kunlun功能checklist
2. 下拉框组件继续开发
3. 添加提示
4. 单选框默认选中
5. 选中对象添加变量
6. 删除组件同时删除变量
7. 样式间距与展示样式设置
8. 搜索设置
9. 对象下拉展示方式：搜索/平铺/树状，会影响搜索框

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月19日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月18日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月17日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月16日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置

**后续计划**

1. apaas后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. apaas前端

* 成员管理移交所有者无效

**8月15日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 抽离app-maker对builder-sdk的依赖
* 命令行动态生成manifest.json
* kunlun下拉框

**后续计划**

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. kunlun

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置
* 宫格项组件/text组件改成大驼峰
* 成员管理移交所有者无效

**8月12日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**后续计划**

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

1. kunlun

* kunlun 宫格项组件接入显隐设置
* 宫格项组件/text组件改成大驼峰
* 成员管理移交所有者无效

**8月11日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

**后续计划**

**8月10日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 重构Builder路由

**后续计划**

后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

**8月9日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

Kunlun 宫格项组件

后端 - 性能优化

**后续计划**

后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

**8月8日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* Plugin增加安装者（api types / 后端）
* builder的plugin-config改为table
* 新建 builder 默认内置插件
* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 重构路由

**后续计划**

后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间

**8月5日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**后续计划**

1. builder

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 重构路由
* 合并next分支到develop

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
* 合并next分支到develop

**8月4日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 后端 - 合并record dao定义
* 后端 - 优化权限系统，加速查表
* 后端 - 抽离service逻辑
* 后端 - 检查入参是否符合类型定义

**后续计划**

1. builder

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 成员管理宽度设置
* 重构路由

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
* （doing）接口文档/用例

**8月3日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 后端 - 重构 app service
* 后端 - 重构 plugin service
* 后端 - 完成 app/builder/plugin 接口文档

**后续计划**

1. builder

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 成员管理宽度设置

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* （doing）数据表重构，加入运行时概念
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
* （doing）接口文档/用例

**8月2日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* api-types res return type 改成meta与runtime的合并类型
* 定义AppRecordMeta, BuilderRecordMeta, PluginRecordMeta
* text组件添加防抖
* text组件meta中加入折叠tab
* text组件meta中修复富文本编辑器样式换行问题
* text组件meta中加入样式面板
* text组件meta中什么是添加英文

**后续计划**

1. builder

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 成员管理宽度设置

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 数据表重构，加入运行时概念
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
* 接口文档/用例

**8月1日**

**今日计划**



**点击图片可查看完整电子表格**

**明日计划**

* 提MR邀请reviewer合入develop分支
* 计划重构apaas builder后端

**后续计划**

1. builder

* 版本管理页点击上线时加载按钮
* 详情页增加状态tag
* 增加发布按钮
* 新增项显示在列表最上层(插件开发/builder列表/版本管理)
* 成员管理宽度设置

1. 后端

* 检查入参是否符合类型定义
* 数据表重构，加入运行时概念
* 引用对象重构（去除id索引）
* 数据库中记录发布时间/修改时间/创建时间
* 接口文档/用例