3月工作日报

目录：工作日报目录

上月：2月工作日报

下月：4月工作日报

# 项目跟进

「🛏 未开始」自定义组件兼容 「🛏 未开始」自定义URL 「🛏 未开始」流量朔源 [aPaaS.技术方案] 流量溯源 「🛏 未开始」2.0支持第三方鉴权 [需求]Builder 2.0 兼容第三方鉴权 [权限][技术方案]Permission支持三方鉴权 【技术方案】「支持三方鉴权」FE 「🛏 未开始」支持有引用记录的应用生成安装包链接 【PRD】应用增长 - 支持有引用记录的应用生成安装包链接 - 第 1 次议会评审 技术方案 - Builder 支持引用记录的链接安装 场景梳理 - UI 支持引用记录的链接安装 依赖项 设计态错误检查 组件属性定位功能 「🛏 未开始」页面复制 [需求]【Builder 2.0】应用页面复制 「🛠 进行中」无代码搭建复合组件 [需求]【Builder 2.0】无代码搭建复合组件 【Builder 2.0】可重复使用的复合组件 - 宣讲版 Figma-复合组件设计稿 复合组件一期需求研发节奏 UX拆解 「🛠 进行中」bindData治理 [需求]Builder2.0 UIDL中全局的 bindXxxx 收回到组件节点，解决设计器内复制粘贴的badcase bindData问题确认 bindData治理技术方案 「🛠 进行中」子页面拆分 子页面拆分面临问题 Builder 2.0子页面拆分进展（3.3） 「🛠 进行中」前端API ID治理专项 APIID统一生成规则方案 前端模块划分及Builder1.0下线时间对齐 aPaaS APIID治理专项Kickoff URL 规范改造影响范围 ID 、API ID、API Name 现状问题 case 分析 「✅ 已完成」一体化编辑器，实时保存，草稿预览，用户手动提交沙箱态 [需求]【一体化】数据、页面、流程、代码支持实时保和手动提交确认态、加锁机制 一体化编辑器 - 草稿保存、加锁机制（评审通过） 一体化编辑器「草稿 + 编辑锁」改动汇总 UX-aPaaS-一体化编辑器框架导航优化（评审通过） Figma-一体化编辑器UX设计稿 依赖项： ✅ 页面变量初始化完成回调函数注册 ✅ 国际化面板CURD与初始化回调函数注册 发布态页面列表接口（需要过滤掉所有未发布页面） 分支 feature-aio-editor： 自动保存服务 refactor-auto-save-service 草稿预览功能 feature-draft-preview Header还原UI设计稿 perf-kunlun-header-ui 统一保存接口 feature-centralized-update

# 3月31日（生病请假😢）

# 3月30日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

引用收集排期（共27人日）

技术方案设计与评审 5人日

开发

引用收集架构重构与整理 5人日

收集元数据是被哪些组件引用的信息 4人日

收集i18n中的组件信息 5人日

删除引用跳转定位功能 3人日

测试与BUG修复 5人日

# 3月29日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

复合组件类型icon与label生成

# 3月28日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

复合组件引用收集

复合组件类型收口

# 3月27日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

复合组件模型更改触发写入designer

复合组件根节点默认值配置功能

复合组件引用收集

# 3月26日（加班😩）

点击图片可查看完整表格

## 笔记

线上的身份模拟调用的页面列表接口挂掉了，解决方案

线上环境禁用身份模拟插件

运行时页面列表接口接入，去除请求头写死designer中间件

## 明日计划

复合组件类型相关结构收口到一处

修复复合组件-自测清单 问题

# 3月24日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

运行时注入bindData时序导致值无法注入

bindData机制带来的，这个机制需要将值和组件属性解耦合，所以需要在属性解析前注入，带来这个看起来像“魔法”的修复，其实就是注入时序带来的。
问题很难发现，而且后续很难维护。
所以后面推进新版组件的时候要注意，不能再复用bindData的逻辑，直接存在属性里，就能完全避免掉这个问题

## 明日计划

Hotfix 运行时注入bindData时序

# 3月23日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

复合组件管理器接入接口

复合组件模型接入自动保存与数据持久化

# 3月22日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

阅读Builder 2.0 集成发布流程说明

## 明日计划

组件输出属性适配视图层

输出属性支持增量更新修改

# 3月21日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

删除对象上字段的时候，如果字段被页面引用了，不会提示，也会删除成功

复合组件输出收集到模型

# 3月20日

点击图片可查看完整表格

## 跟进

对齐草稿预览badcase

画布外框高度溢出

preview/ns路径适配

草稿预览需要手动刷新问题

模拟无权限用户访问设计器报错

点击预览再加载草稿预览页

# 3月19日（加班😩）

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

编辑组件属性功能

删除组件属性功能

组件模型接入值系统

# 3月17日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

复合组件属性面板

# 3月16日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

页面复制

和张帅对了下，之后页面列表复制功能会有熟悉kunlun-fe的同学来做。我负责kunlun-builder侧的修改。

3.16-4.6方案设计

4.7-4.14开发、联调、测试

4.14上车

4.14-4.20集成测试

4.20上线

## 明日计划

无权限横幅屏蔽优化

# 3月15日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Builder 2.0子页面拆分进展

# 3月14日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

开始开发复合组件

## 跟进

跨页面复制i18n文案缺失

无权限横幅提示屏蔽

引用组件属性值数据在i18n内，并且由于不带ID，不能被引用收集

# 3月13日（请病假😢）

# 3月10日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

开始开发复合组件

# 3月9日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

完善bindData治理技术方案

bindData治理技术方案评审

# 3月8日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

草稿预览接口环境更改为运行时

bind技术方案文档

bind提测时间

绩效 - 填写 360º

# 3月7日

点击图片可查看完整表格

# 3月6日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

bindData问题确认

子页面拆分技术验证方案

## 明日计划

bindData技术方案

子页面拆分Demo演示

# 3月4日（加班😩）

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

子页面拆分保存接入统一保存

# 3月3日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Builder 2.0子页面拆分进展（3.3）

绩效 - 重点工作产出

重点工作产出 1 Kunlun底层能力（9月-3月） 1. Builder权限系统Owner，负责接入Kunlun页面权限、流程权限、对象与数据集权限，权限服务架构设计，视图侧权限服务接入。 1.1 流程权限系统2.0 ，接入Kunlun新版流程权限，全面重构权限收集系统，权限视图层接入系统，耗时一周完成重构，并实现BUG Free。 1.2 流程权限系统1.0，接入Kunlun旧版流程权限，设计视图侧接入鉴权最小侵入方式。 - 流程权限运行数据流 https://bytedance.feishu.cn/docx/CpRldSRkooRjcKxQV4QcY5BInse - 权限维护风险文档 https://bytedance.feishu.cn/docx/Rc6ydXForo3LT2x7u0yc6Gh7nUg 1.3 页面权限系统，页面树生成算法，无权限页裁剪算法，导航最短路径定位算法，设计并实施导航唯一ID改造。 1.4 对象权限接入，调研对象、数据集、字段、记录的鉴权方式，并设计2.0的无权限表现方式与无权限状态扩散范围，相比1.0方案更合理。 - 权限相关的数据展示UI组件调研 https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcn6Ujo7sfn5GUiEJFp928QUb 2. 引用收集Owner，由于2.0初始开发阶段没有考虑引用收集，在接手这一需求Gap时快速了解上下文，并设计出五种可行的技术方案，从中挑选出两种技术方案 1. 成本最低的ID收集方案用于之前开发遗留数据的收集，最快速补齐Gap 2. 兼容性/健壮性最佳的Type标记方案用于面向未来的数据收集。两种方案都已在Kunlun Builder中实装，Type标记方案已支持飞书聊天、飞书集成、HTML组件、自定义组件的引用收集需求。 - 元数据引用方式技术方案 https://bytedance.feishu.cn/docx/UfnmdKm4Goimnax8PUiceBU8nqb - 元数据引用方式ID收集方案 https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcn0jSzOogwBjNqftunAt49Sd - 元数据引用方式实施方案 https://bytedance.feishu.cn/docx/LyjqdIUHjoRdtLxuWEQcEHGAnWc - 引用收集五种方案思路 https://bytedance.feishu.cn/docx/IYXSdS4gOoH91vx1tHzcdWNhnsL 3. 元数据 API Name 转 ID 映射，负责方案设计，接口设计，接口联调，开发工作。 - 元数据 API Name 转 ID 映射关系前端接入 https://bytedance.feishu.cn/docx/PcEldpMuXovmKexzDucc1RadnMe 4. 自动保存服务，设计自动保存服务技术方案，接入设计器、组件属性配置、页面变量、页面配置、国际化面板等五个模块，并推进8个保存接口合并为1个接口，针对草稿预览做了性能优化，最大程度保证不影响Builder性能。 - 一体化编辑器技术文档（Builder部分文档）https://bytedance.feishu.cn/docx/THQUdsFRioh7K2xuuXycDhrwnZe 5. 身份模拟功能 6. 生命周期服务与回调钩子设计与开发 重点工作产出 2 Kunlun组件物料（8月-9月） 1. 组件开发：产出并维护富文本组件，宫格项，下拉选择三个组件，以及对应Setter。 https://bytedance.feishu.cn/docx/doxcndIxzDOVUyY9Gbim91m5vMU https://bytedance.feishu.cn/docx/DdWDdPDVwoVEy9xYXijcnFSvnlg 2. Setter开发：支持矩阵表字段选择Setter这一Kunlun最复杂setter的开发，在UIPaaS物料仓库中支持LogoSetter的开发。 3. Builder2.0组件开发规范中类型系统调研与设计，状态系统设计 - 组件化思想与Builder组件 https://bytedance.feishu.cn/docx/M8Lmd8l1morNRTxGm40cUaxQntf - TS类型信息与Kunlun运行时类型信息结构对比 https://bytedance.feishu.cn/docx/LAowdEfnlocukdx0CBYc7BYHnph 4. 参与复合组件技术方案方案产出，复合组件版本管理方案。 - 复合组件版本方案思考 https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcnYPYREshUWDuMqG4QM258Kf - 复合组件能力缺失 https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcnge5WrIEbrjRC5uVgT7ZbOf - 复合组件开发规划（一期 12.26~1.16） https://bytedance.feishu.cn/docx/CDQedQOdbobaB4x2PB5c2BMEnTF - 梳理组件区块问题点 https://bytedance.feishu.cn/docx/YydGdRx8SohcDpxwIswcNjlcnJM - 复合组件开发步骤拆解 https://bytedance.feishu.cn/docx/Y58pdXRgsoO3P8xsJ4acjK7PnYb - 复合组件生产各模块问题整理 https://bytedance.feishu.cn/docx/PAU5dLStToBACpx3nXDc1amFnKb 5. 一体化编辑器，顶部工具栏适配，草稿预览功能。 - 一体化编辑器技术文档（Builder部分文档） https://bytedance.feishu.cn/docx/THQUdsFRioh7K2xuuXycDhrwnZe - 预览问题技术解决方案 https://bytedance.feishu.cn/docx/KtAjduXpVoO0bsxT0jocRxrInbh 6. 支持富文本组件，宫格项，下拉选择的UIDL To UIMeta转换脚本，增加ID引用解析。 - UIMeta 增加 ID 引用 https://bytedance.feishu.cn/docx/MilGdvcFhotMS8xMqxGcn1I1nVg 7. 自定义组件兼容，自定义组件UIMeta转UIDL。 - 电商自定义组件梳理 https://bytedance.feishu.cn/wiki/wikcnjFm7PFlnACPVS1Ya8PtYBd - 自定义组件UIMeta与UIDL结构对比 https://bytedance.feishu.cn/docx/I8zKdOqbkohfYlxIh23czaRDnhh - 自定义组件开发规范问题点思考 https://bytedance.feishu.cn/docx/QLakdv4Xmostv0xD0kCc7trPnqh 重点工作产出 3 在UIPaaS Tech 建设（7月-8月） 入口：https://open.feishu.cn/builder/apps 站点使用文档：https://bytedance.feishu.cn/docx/TxwtdO2DGoftdkxbDtbc6rLOnTh 1. 独立完成 Node 服务端研发，完成框架搭建、网关接入、数据分层、服务隔离、性能优化等服务端开发工作。 2. 设计研发权限系统，支持权限角色对数据操作限制粒度，并对所有数据接口接入角色鉴权服务。 架构设计图：https://www.figma.com/file/35kWgaYvB1JbmygJQs2LPs/aPaaS-Builder-%E6%9D%83%E9%99%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F?t=3eSGTYtKkjqLyCq9-1 3. 设计研发 BuilderService，对每个Builder实体进行单独管理，单独发布，单独下载。 架构设计图：https://www.figma.com/file/677nHISrpN5nc4BTKzH85g/aPaaS-Builder-%E7%BB%93%E6%9E%84?t=3eSGTYtKkjqLyCq9-1 4. 研发实现了版本管理、插件管理、接入飞书登录、实现源码下载等多个重要功能 5. 在不到一个半月的时间内就完成了整个站点从0到1的建设，使得用户可以个性化体验我们的搭建系统、快速研发插件和业务接入，大大降低了接入成本。

## 明日计划

子页面重组算法

返回UIDL片段时拼接子节点

# 3月2日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

子页面拆分面临问题

## 明日计划

获取目标子页面所在前序路径

# 3月1日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

确认子页面拆分方案

# 3月X日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

## 明日计划