7月工作日报

目录：工作日报目录

上月：6月工作日报

下月：8月工作日报

# 7月31日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

TODO事项

8.1 - 8.15 服务端UIDL拆分

8.15 - 9.x web runtime

## 明日计划

线上缺陷排查修复

# 7月28日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Bytefx预编译自测问题列表

Bytefx在Builder运行时的编译性能优化

fx预编译TODO

性能提升报告 @曹林剑

fx预编译灰度（我周一封版前会加完，今天主体代码先合入，不然冲突解不动）@刘洋兴

完成文档「fx同步运行」部分 @王智力

fxID生成规则从 uuid 换成 lodash.uniqueId 确实会有问题

原因：lodash.uniqueId 只能确保浏览器单次运行内产生的数据是唯一的，但不能确保需要持久化的场景下产生单一ID，因此在 UIDL 内会频繁触发因 fxID 重复导致编译后数据错位

解法：lodash.uniqueId 换回 uuid

8.15 后需要与@陈涛一起做 web runtime

## 明日计划

补齐本周日报

fx预编译灰度

meego与车票节点推进

Ref更改FG为全量上线

# 7月27日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Bytefx预编译自测问题列表

联调链路太长，每一环出问题都会把联调进度卡住。这种紧急需求设计了一个这么长的联调链路，真是重大失误了。

构造fx

页面提交

应用发布

UIDL编译

访问线上环境页面

上午联调进度：

保存和编译的联调链路都已走通

运行链路出现问题，编译后静态值能加载，动态值全挂了

fx预编译重大风险未提前识别：fx编译和运行必须在同一个环境

会议 ID: 716 733 838

会议结论：

前端：按照原方案推进不变

后端：fx编译信息去除对租户ID的依赖

为什么有这次讨论：

今天下午联调过程中发现预编译之后fx的动态值无法加载，排查发现fx编译后的CDN直接依赖租户ID，由于这个特性，@吴廷佳 反馈fx编译和运行只能在同一个环境进行，按照目前的方案无法满足这一条件。也因此有了两个疑虑：

fx在页面提交时编译而不在页面发布时编译，公示deps依赖的元数据变更了怎么办？

fx编译信息去除对租户id的信息会不会有安全风险？

对于第一个问题的结论是，元数据有ref约束不能随意删改。

第二个问题经过讨论，无论是链接安装还是多环境发布，fx编译后公式都只是静态数据不包含动态用户数据，不存在安全问题。

后续TODO：

需要@吴廷佳 确认去除对租户ID依赖的修复时间，多出的工作量会不会对原定731前合入831班车的目标产生风险

## 明日计划

fx预编译问题自测

修复fx复制id问题

草稿提交中文案修改

测一下链接安装场景

# 7月26日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

今天把fxID生成规则从 uuid 换成 lodash.uniqueId，这里可能有隐患

遇到阻塞性问题，应用发布失败

## 明日计划

确认uidl编译跑通

fx联调自测

# 7月25日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Bytefx在Builder运行时的编译性能优化

fx预编译风险：

cdn链接会过期。解法：过期时间设置十年

fx client只在运行时存在，并且依赖运行时env。解法：在设计器再实例化一份fx client并注入运行时env

目前保存链路基本调通，比预期快一点

## 明日计划

将耦合在基座的bytefx预编译代码抽离到生命周期插件

提交数据一致性保证

# 7月24日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

权限2.0在Builder的升级，按照我提供的Ref提取condition后端直接rule sdk处理的方案是有缺陷的

没法处理历史数据

没法在UIDL插入一段原本就不存在的condition（权限2.0迁移有这个场景）

所以还是fallback到之前@张帅和@李有为 定的node服务方案

感觉最近做的事很杂，和@陈辰聊了下结论是：可以不用太在意是做长线还短线的事，一切以GTM为准

## 明日计划

fx预编译保存链路部分

# 7月21日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Bytefx在Builder运行时的编译性能优化P0（7.31前最高优先级）

节奏：

7.24-7.26 高优投入开发

7.27-7.28 联调和自测

7.31 上车

开发+联调投入

@曹林剑2人日（预计7.24-7.26投入开发和联调）

@吴廷佳2人日（预计7.24-7.26投入开发和联调）

@蔡南坤2人日（预计7.24-7.25投入开发，7.26-7.27投入联调）

@王智力2人日（预计7.24-7.25投入开发，7.26-7.27投入联调）

@刘洋兴4人日（7.24-7.31全程）

@谭继臻3人日（7.24-7.31全程）

感觉最近节奏还是有点乱，做的事很杂

## 明日计划

推进fx预编译，进入开发

修复复合组件和权限BUG

fx预编译方案

# 7月20日（休假🏝️）

## 笔记

虽然今天休假，但下午都在连续开会，早知道只请上午的假了

权限2.0升级目前在Builder侧的方案不合理，按照这个链路走更短

这样推进起来，调试链路短，也降低风险

读取应用内所有页面的PageConf内的所有condition

rule sdk对condition做处理，并反写到页面的PageConf

页面初始化时会读取PageConf中的condition写入UIDL（已经在ISV需求实装，没有工作量）

## 明日计划

合入loading的 FCP 优化

# 7月19日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

数据表格行按钮的特化场景已经对业务推进造成阻塞了，需要尽早换成插槽的方案

## 明日计划

合入loading的FCP优化

# 7月18日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

由于第二批组件升级没有考虑复合组件，导致复合组件升级后完全没办法运行。现在这些Gap全都当成BUG提了

## 明日计划

加权限数据缓存支持事件@王雨森

# 7月17日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

长期需要下掉ID替换逻辑，前置需要梳理依赖ID替换的接口（3人日）

目前工作项与进度

上周isv记录id清除的需求做完了，今天showcase @唐强

这周把uidl版本升级的方案和排期都给出到@王智力

设计态uidl拆分，这周需要和后端@唐强一起出方案

第二批组件升级@张帅对复合组件有破坏性更新，需要我排期改模型层，看@唐词伟安排（风险项）

依赖id的接口梳理@唐词伟帮我评估了下有三天工作量，先记个todo（抽空梳理，Deadline暂定8.30）

引用收集方案推动后端@李全刚加特征（目前无进展）

data团队@廉颖@陈星宇今天提出冲突检测需要给builder加需求，之前builder横向需求未列入，让他们找@陈辰 @李立刚 去排期了（风险项）

## 明日计划

与@李灿坤对齐uidl版本升级和runtime性能优化优先级与精力分配

# 7月14日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

【提案】API Name特征收集方案

## 明日计划

【提案】Builder内自闭环的API打标解析Ref收集方案

梳理工作项

# 7月13日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

ISV联调问题太多了，并且和PM沟通有Gap，未告知无法兼容历史数据

## 明日计划

调试工具面板增加工具

数据离线

关闭编辑锁

# 7月12日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

页面权限推荐的需求里，QA一共提了两个BUG都是无法复现😢

调试工具上线后发挥作用了，帮助用户恢复了丢失的数据

## 明日计划

ISV联调

# 7月11日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Ref收集结论：ID收集是结合当前kunlun业务现状接入成本最低、维护成本最小的Ref收集方案，将会是长期方案

API Name不具备特征，会重复

ID具有特征，不会重复

今天遇到有人挑战Ref收集技术方案，有两个感想

写感想只为了提醒自己，不是对其他人有看法😊

上升挑战群（只为了记录一下防止迷路，看到的同学别真加群啊😂）：https://applink.feishu.cn/client/chat/chatter/add_by_link?link_token=c7bg352f-55ab-4752-af02-111c6ea3c0fe

善意假设应该列入字节范。不该习惯于恶意假设，在不了解上下文，没看过技术方案的情况下，不应默认他人的方案就是有缺陷的。善意假设营造友好和谐的工作环境。

求真务实的字节范真的很重要。做事的出发点是找一种不会让锅落到“我”头上的方式，但凡和锅沾边，就想找个理由上升挑战，这种行为对团队是有毒的。

## 明日计划

MetaFactory报错规避空情况，logger上报

保存处理报错catch上报

和@蔡南坤 对齐运行时是否需要升级脚本

DomainSpecificModel增加processor模块

清除记录脚本

# 7月10日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

页面权限推荐showcase问题

推荐了字段的编辑权限，没有推荐对象的编辑权限@汪鹏程

表单（新增/编辑）需要把用到的字段都推荐出来@刘洋兴

## 明日计划

页面权限推荐需求在Builder多级下钻场景下不能推荐出中间部分的权限

表单（新增/编辑）需要把用到的字段都推荐出来

# 7月7日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Condition接ByteFX写入UIDL的数据中缺失MetadataUsages数据

页面权限推荐需求在Builder多级下钻场景下不能推荐出中间部分的权限

值选择器Setter

字段选择Setter

ByteFX

## 明日计划

页面权限推荐需求在Builder多级下钻场景下不能推荐出中间部分的权限

# 7月6日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

修复UIDL拆分后直接访问无权限子页面未展示无权限组件

# 7月5日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

二级页面无权限问题排查结果是页面未提交

## 明日计划

调研appsmith schema版本升级方案

# 7月4日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

流程按钮被禁用问题原因排查

未启用

✅ 操作发起条件不满足

无权限

数据表格行按钮无权限按钮被透出，原因是传入钩子的events参数多了一层_source

✅ event?._source?.content?.schemas

❌ event?._source?._source?.content?.schemas

预览变量传参失效问题

@李毅上周班车DataRecordSetter产出值Break Change引起的，今天hotfix已修复

hotfix发到线上后没生效，切到无痕模式可以了，推测缓存引起

PRE环境有一个应用会偶现变量参数传不到预览页，@杨朔 在跟进

本周班车上了个需求，页面入口支持变量参数传参，这个需求在沙箱工具切换页面时有BUG，参数没传过去，需要@吴承 看看

## 明日计划

领域模型操作信息自测

# 7月3日

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

流程按钮被禁用问题@李琴

数据表格无权限按钮被透出

权限结果缓存@王雨森

# 7月1日（周末🤨）

点击图片可查看完整表格

## 明日计划

尝试仅重新实例化service与canvas data