9月工作日报

目录：工作日报目录

上月：8月工作日报

下月：10月工作日报

# 9月28日（休假 🎑）

中秋快乐

# 9月27日（团建 🎉）

点击图片可查看完整表格

## 笔记

v1-v2升级小流量验证工具要点

在V2组件环境下使用V1组件数据

页面数据不可被保存，需要带有禁用标识

不考虑V3组件（一方即三方）

不考虑BI图表组件，图表 V2 每个都有独立 FG 开关

# 9月26日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

fx预编译改动点

compileFormula 接口默认不开启缓存

缓存参数从 disableCache 改为 enableCache

client发送请求需要带上 enableCache: false

复盘：后续性能优化缓存参数命名需要用 enableCache 来暗示默认关闭缓存

服务端uidl拆分逻辑基本调通

不能在 @kunlun/pure-utils 直接新增包依赖，否则会带挂所有 builder 包单测

v1-v2组件升级，很多v1组件写入uidl的id是string类型，但v1组件自身不消费，因此一直没有发现这个问题，v2消费后就有问题了

## 明日计划

服务端uidl拆分自测

服务端uidl拆分ioc迁移

服务端uidl拆分单测补齐

# 9月25日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

预览回退上一页到空白页问题无法复现

## 明日计划

预览重载优化合码

uidl拆分服务单测补齐

uudl拆分依赖traverse治理

# 9月22日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

预览重载优化效果（本地测试）

刷新（平均6502ms）

6.35 s, 6.11 s, 5.82 s, 6.23 s, 5.75 s

重载（平均2868ms）

2.91 s, 2.70 s, 3.27 s, 2.45 s, 3.01 s

【OnCall】页面数据丢失问题排查进展

## 明日计划

预览重载功能灰度与合码

# 9月21日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

【OnCall】适配记录入参为空需要拦截的情况

## 明日计划

预览重载功能灰度

预览重载优化效果

# 9月20日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

述职文档优化

根据工程类研发能力模型RD Competency Model 前端2-1要求中的业务能力1和技术能力3进行优化

内容太散，没有侧重点

缺少对开源社区和竞品的调研内容

缺少长线规划的描述

【0925】设计器数据表格偶尔全选字段会崩溃

## 明日计划

流程权限入参校验适配

确认i18n默认值改造方案

预览页加载优化

# 9月19日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

fx冲突检测方案对齐 @汪鹏程@周麟

字段引用获取： page_conf.domain_model.reference

fx引用locator获取：page_conf.domain_model.specific_schemas

fx参数获取：page_conf.fx_compile_params

## 明日计划

预览页重新加载性能优化

# 9月18日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

服务端 UIDL 片段加载 API

流程权限架构图

## 明日计划

调试工具数据库初始化报错MR合入

用户身份失效弹窗国际化

# 9月15日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

【0914】时间机器视图模型 makeAutoObservable 导致内存溢出

ByteFX 冲突检测排期确认：

ByteFX 前端 @冯子龙9.15支持

ByteFX 后端 @周麟9.25前支持

Builder 前端 @刘洋兴下周抽一天时间支持（暂定9.18）

Builder 后端 @汪鹏程9.25前支持

服务端UIDL拆分排期和启动时间对齐

服务端UIDL拆分@唐强9.18 启动投入

页面权限依赖全量UIDL @唐词伟 9.15 开始调研，9.18投入

UIDL预处理服务，UIDL拆分服务，运行时拆分服务IOC改造 @刘洋兴9.19投入

KA360开启组件升级灰度后，表格容器页码不展示OnCall问题，通过在每个页面选中一次组件后解决

TypeScript const allNodes = __debug_KunlunBuilder.currentBuilder.designer.canvas.document.getNodesInTree() const nodes = allNodes.filter(node => ['Table', 'Grid', 'List', 'ListContainer'].includes(node.componentName) ) function processNode(node) { __debug_KunlunBuilder.currentBuilder.designer.canvas.selection.select( node.id ) } let index = 0 function loop() { if (index >= nodes.length) { clearInterval(intervalId) console.log('循环结束') return } const currentNode = nodes[index] console.log('处理节点', currentNode) processNode(currentNode) index++ } console.log('开始循环') loop() // 立即执行第一次 const intervalId = setInterval(loop, 2000)

## 明日计划

流程权限架构图

ByteFX 冲突检测进入开发

服务端UIDL拆分进入开发

UIDL洗数据初版方案@王智力

# 9月14日（病假🤒）

点击图片可查看完整表格

## 笔记

月饼页面mapping接口报错白屏事故需要复盘：

表面原因：mapping接口没有压测，扛不住高并发。

根本原因：mapping接口很重，但完全没有缓存。

中期解法：打包发布后，元数据不再新增或更新，此时生成应用级别mapping缓存，重新打包后缓存失效重新生成

长期解法（二选一）：

去除所有依赖ID的接口

服务端确保不同环境下ID相同

组件升级后UIDL产生差异

临时解法：用户在设计态选中对应组件后重新提交页面，重新发布

这个临时解法是怎么生效的，我判断应该是在setter初始化做了数据清洗

现在通过oncall场景判断，这个洗数据逻辑是有很大缺陷的，用户想正常使用升级后的组件，需要手动把所有出问题的组件都选中一次

根本解法：清洗UIDL数据，兼容升级后UIDL结构

## 明日计划

组件升级后UIDL产生差异梳理

UIDL拆分排期和启动时间对齐

流程权限架构图

# 9月13日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

排查流程权限入参为空未通过鉴权原因：只有自定义流程才会启用这条规则

UIDL体积分析

## 明日计划

UIDL拆分排期和启动时间对齐 @唐强@唐词伟

# 9月12日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

流程事件在并行时会产生数组UIDL，但旧有结构未处理

预览页时，触发 window.history.back() 会回退到预览页，需要禁止回退事件

复合组件输入属性无法删除，是UD的浮层BUG引起

## 明日计划

UIDL体积分析

# 9月11日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

页面错误UI展示RD @李毅，对应PM

无权限展示 @汪江文

页面未提交展示页面变量未传参展示（新需求） @王宇珂

页面变量未传参展示 @姚宇航

## 明日计划

修复ud popover无法监听到子组件点击事件

# 9月8日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

Page Conf 协议

## 明日计划

完成绩效360环评

# 9月7日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

梳理UIDL协议成文档

Builder Schema 协议

UIDL 协议

Page Conf 协议

组件 Meta 申明

ByteFX 符号申明

组件 UIDL 协议

事件协议

数据源协议（旧）

公共类型

服务端UIDL拆分工作量粗排

我只能按照最优情况很粗粒度估，页面权限改造如果词伟能一起支持，时间会少一点

调研依赖全量UIDL的业务（@唐词伟 判断）

依赖全量UIDL数据的改造，页面权限裁剪逻辑收口到UIDL预处理（@唐词伟 判断）

UIDL预处理服务化、插件化、IOC化（开发4 单测2，共6人日）

UIDL拆分服务IOC化（开发3 单测1，共4人日）

联调，整体链路自测，缺陷修复（5人日，需考虑留buffer防止意外）

## 明日计划

meego创建：自动保存退出提示、预览加载性能优化

# 9月6日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

2023 半年绩效

【技术方案】 适配所有依赖AbortError的接口调用方

自动保存退出提示需求与PM对齐：达成共识走技术需求，文案由PM提供

列表容器字段有限引用：需要从 bytefx schema中解析出引用字段 @李俊冬

## 明日计划

UIDL协议文档

# 9月5日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

abort问题hotfx修复

原因：abort修复原本预计跟随914班车，最近有三个oncall初步定位怀疑是和abort问题有关，其中有两个问题后续排查发现实际和abort无关，这种不确定性影响到了oncall同学对问题根因定位效率，发一个hotfix初步修复abort问题让后续oncall恢复到正常排查流程

结论：hotfix风险太大，解决的问题不明确，还是按原定时间跟914的车

单改多bytefx冲突检测gap

需求：单值改多值需求，需要支持fx冲突检测 字段属性修改规则优化 - 第二次议会评审

链路

fx数据存入uidl

保存前把fx数据从uidl提取到domain model

data属性单改多时，后端直接从domain model中取数据检查fx是否会冲突

卡点：domain model中提取的数据，fx后端无法识别

需解决：把uidl中提取出的fx数据转换成fx后端能识别的格式

## 明日计划

2023半年绩效填写重点工作产出

UIDL协议文档整理

推进值系统统一接入判断AbortError方法

# 9月4日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

UIDL协议整理问题对齐

UIDL类型几个月不维护就会不准确

需要建立机制，确保UIDL变动能通知到底层

UIDL类型梳理给谁消费

先不考虑消费问题

组件分为v1和v2，结构有细微区别

以v2为准

UIDL类型需要梳理，page conf需要吗

需要，能梳理多少就梳理多少

类似styles这种底层类型，使用import导入还是直接复制，类型结构有点复杂

直接复制就行

设计器底层的一些能力，但没有在builder内被使用到，是否需要列出

有代码实现就需要列出

js编辑预览未编译问题排查

需要在js编译后触发一次预览页的刷新 @王雨森

Builder2.0依赖元数据ID的API接口梳理

## 明日计划

单改多图表冲突检测车票

# 9月1日

点击图片可查看完整表格

## 笔记

【OnCall】 图表请求失败返回空字符串

【0831】复合组件的属性也会在输出面板中展示

【技术需求】流程传入的记录ID如果为空，默认流程有权限

现在MR里每一行代码都要写技术方案，有点难顶

## 明日计划

依赖ID的接口梳理

UIDL类型梳理